“重庆市川河盖向斜西翼三号鱼化石点采集与保护研究”（CQDY202410）挖机设备租赁采购文件

各潜在供应商：

根据我院项目需求，需采购“重庆市川河盖向斜西翼三号鱼化石点采集与保护研究”挖机设备租赁服务采购供应商，现进行公开询价，具体情况如下：

一、项目编号：CQDY202410

二、项目名称：“重庆市川河盖向斜西翼三号鱼化石点采集与保护研究”挖机设备租赁采购

三、最高总限价：276000元

四、项目基本情况概述

项目地点为秀山县涌动镇凉河村，根据本阶段化石采样进度计划及采样方案要求，目前需对化石采样进行挖机设备租赁，开挖方量约4000立方米；由于需要分层、间歇性开挖，且研究人员需要挖机随时配合，计划租赁挖机2台，租赁时间预计3个月。

- 机械设备型号及要求

| 序号 | 机械 设备 | 型号 | 数量（台） | 预计使用时间（月） | 单价限价（元/台·月） | 总限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 220型 | 2 | 3 | 46000 | 276000 | 包含燃油、驾驶员、税金、保险费、炮锤、进出场费用等。 |

- 本次挖机设备租赁具体要求见下表：

六、供应商资格

（一）具备独立的企业法人资格，具备有效的营业执照，未处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；

（二）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

七、商务要求（提供承诺书，格式详见附件：响应文件格式）

（一）供应商须具有足量符合要求的挖机设备，提供2台220型挖掘机型号及照片等相关材料并加盖鲜章。

（二）每台挖掘机须配备1名专业操作人员，提供2名挖掘机操作人员的建设机械施工作业操作证并加盖鲜章；供应商应承诺在中选后为本项目2名操作员购买保额不低于100万/人的雇主责任险。

（三）报价要求：本次报价须为人民币单价报价，其价格为综合价格，包含油费、操作人员工资、税金、保险费等所有费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）服务时间与验收标准：服务时间预计3个月，项目验收标准为按照采购人要求完成挖掘工作。

（五）支付方式：由采购人分两期支付租赁款项，中选供应商完成50%工作量时，采购人按月租金结算费用支付首期租赁款项；全部工作完成并经采购人验收合格后，采购人按月租金结算费用并支付第二期租赁款项。结算时，不足一个整月的时间按月租金折算，折算方式:每台月租价/30×N，N为不足一个月的实际天数。

八、报价要求及成交原则

（一）有意向的单位，请按照规定时间及方式向我院提交响应文件。

（二）在符合资格要求和商务要求的供应商中，我院按照报价最低的原则确定中选供应商。

（三）响应文件格式要求：见附件。

（四）供应商报价须一并提供有效的营业执照并加盖公章。

（五）供应商若授权他人办理并签署响应文件，供应商报价须一并提供法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书，若为法定代表人办理并签署响应文件，供应商报价须一并提供法定代表人身份证明书。

（六）供应商报价时针对“七、商务要求”相应条款要求提供相关资料并加盖公章，否则报价无效。

（七）响应文件须加盖报价方公章，否则无效。

九、报价文件递交方式及时间

将所有报价资料密封盖公章后在2024年11月1日北京时间10时00分前送至综合楼1706室（重庆市渝北区兰馨大道111号），联系人：孙老师，联系电话：81925854。

重庆地质矿产研究院

2024年10月29日

附件：响应文件格式

响应文件格式

一、报价书

二、商务文件

三、其他

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

一、报价书

致：重庆地质矿产研究院

我方收到                       （项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的采购活动。我方愿意按照采购文件中的一切要求，提供采购人所需租赁服务，报价为人民币大写：             元整；人民币小写：              元，报价明细见下表：

| 序号 | 机械 设备 | 型号 | 数量（台） | 预计租赁时间（月） | 单价报价 （元/台·月） | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 220型 | 2 | 3 |  |  | 包含燃油、驾驶员、保险费、税金、炮锤、进出场费用等。 |

备注：1.按实际租赁时间据实结算；

2.报价须为综合单价，包含燃油、驾驶员工资、保险费、税金、炮锤、进出场费等所有费用；

联系人：

电话：                                              电子邮箱：

供应商名称（盖章）：                                               日期：

- 商务文件

# （一）商务承诺函

致 重庆地质矿产研究院 ：

（供应商名称）郑重承诺：

1.供应商须具有足量符合要求的挖机设备，提供2台220型挖掘机型号及照片等相关材料并加盖鲜章。

2.每台挖掘机须配备1名专业操作人员，提供2名挖掘机操作人员的建设机械施工作业操作证并加盖鲜章；供应商应承诺在中选后为本项目2名操作员购买保额不低于100万/人的雇主责任险。

3.报价要求：本次报价须为人民币单价报价，其价格为综合价格，包含油费、操作人员工资、税金、保险费等所有费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4.服务时间与验收标准：服务时间预计3个月，项目验收标准为按照采购人要求完成挖掘工作。

5.支付方式：由采购人分两期支付租赁款项，中选供应商完成50%工作量时，采购人按月租金结算费用支付首期租赁款项；全部工作完成并经采购人验收合格后，采购人按月租金结算费用并支付第二期租赁款项。结算时，不足一个整月的时间按月租金折算，折算方式:每台月租价/30×N，N为不足一个月的实际天数。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期：

- （二）“七、商务要求”相应条款要求提供相关资料

三、其他

其他与项目有关的资料（自附）

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

致 重庆地质矿产研究院

（法定代表人姓名）在          （响应供应商名称）任          （职务名称）职务，是          （响应供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（盖章）：

日期：

法定代表人电话：                        电子邮箱：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

致 重庆地质矿产研究院

（响应供应商法定代表人名称）是             （响应供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                       供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                   （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年      月      日

被授权人电话：                 电子邮箱：

（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

# 基本资格条件承诺函

致 重庆地质矿产研究院 ：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的供货能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合本次采购要求的基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期：

（结束）